1. **Project schedule**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015** | **April** | | | **May** | | | **June** | | | **July** | | | **August** | | | **Summary** | |
| **Tasks** | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | **Hours** | **Percent** |
| Studying and specifying requirements | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 8 | 6.504% |
| Design | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 7.317% |
| Implementation | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 60 | 48.780% |
| Unit test and integration and system testing |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 27 | 21.951% |
| Write user’s manual |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 9 | 7.317% |
| Write final report |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1.626 |
| Presentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 2 | 8 | 6.504% |
| Hours | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 14 | 16 | 16 | 3 | 3 | 5 | **123** | **100.00%** |